Auping Level 2.5

單一繁體中文網站 Final Plan

版本：2026-08-04 RC4｜基線：f4850b1

# 1. 最終決策

唯一公開入口為根網址。

只保留繁體中文介面與內容。

移除語言切換器與英文公開導覽。

舊語言網址只做重新導向。

# 2. Level 2.5 交付範圍

中文首頁與主要分類頁。

中文商品列表及商品詳情模板。

全站中文搜尋。

可操作的商品 Filter、Filter Chip、數量與網址同步。

中文 News 標籤篩選。

官方 Store Locator 與 Configurator 轉接。

# 3. 驗收 Gate

根網址直接顯示繁體中文。

導覽、Footer 與商品介面無英文 UI。

所有商品連結留在單一中文網站。

Filter、Search、手機選單及商品圖片切換可操作。

舊 /en、/zh、/zh-tw 網址正確重新導向。

# 4. 後續升級

Level 3 可增加更多中文編輯內容、SEO、在地門市資料與 CMS。

後續不再重新引入多語言架構。