Auping Level 2.5 Hybrid + 繁體中文網站

Final Plan｜英文高擬真網站＋同範圍繁體中文版本

版本：2026-08-04　英文基線：damienkuo123/auping-staging @ 6521454

# 1. 最終目標

本專案正式鎖定為 Level 2.5 Hybrid 英文站，加上同一範圍的繁體中文網站。一般品牌內容與商品瀏覽留在本站；Store Locator、Configurator、Contact、My Auping、Cart 等特殊功能轉接官方 Auping。

## 英文站

首頁、Header、Mega Menu、Mobile Menu、Footer

七個主要分類頁

Filter、News Tag、Header 下方 Search Bar

Mattress 與 Bed Linen 商品模板

影片 WebM／MP4／Poster fallback

官方特殊功能轉接

## 繁體中文站

使用 /zh-tw/ 路徑

同 Level 2.5 的 13 個核心頁面／模板

中文導覽、Filter、Search、CTA、商品欄位與主要內容

EN／中文切換與 hreflang

中文站內搜尋索引

範圍外的深層頁面暫時保留英文內容或轉接官方 Auping；完整 1,000+ 頁繁中逐頁翻譯屬於 Level 3 Localization。

# 2. RC3 一次性完成項目

| 工作包 | 完成內容 |
| --- | --- |
| Filter Finalization | Checkbox 真正篩選商品、URL Query 還原、Filter Chip、即時商品數量。 |
| News Tag Finalization | ?tags=awards 等參數生效，選中標籤顯示藍底並只保留相符文章。 |
| Search Finalization | 搜尋列改為 Header 下方展開，使用本站索引，無結果時提供官方搜尋。 |
| Product Detail Finalization | Elysium 預設選項、將統一商品模板套用至 161 個 generated English product pages、Bed Linen 左圖右資訊模板、修正空白主圖與抓取噪音。 |
| Traditional Chinese Localization | 建立 13 個 /zh-tw/ 核心頁面、中文搜尋、語言切換與主要內容翻譯。 |

# 3. 核心路徑

/en/ 與 /zh-tw/

/box-springs/

/beds/

/mattresses/

/toppers/

/bed-bases/

/bed-linen/

/bed-linen/pillows/

/news/

/about-auping/

/customer-service/

/mattresses/elysium-mattress/

/bed-linen/duvet-covers/playful-bricks-duvet-cover/

# 4. Level 2.5 Final Gate

| Gate | 完成條件 |
| --- | --- |
| G1 部署 | GitHub Pages Deploy 成功 |
| G2 共用 UI | Header、Mega Menu、Mobile Menu、Search、Footer 正常 |
| G3 分類 | 七個分類頁可用，Filter 可操作 |
| G4 商品頁 | Mattress 與 Bed Linen 代表模板通過 |
| G5 Hybrid | 特殊功能正確轉接官方 Auping |
| G6 中文 | 13 個繁中核心路徑、語言切換與中文搜尋可用 |
| G7 QA | Chrome、Safari、iPhone 聚焦抽測 |
| G8 交付 | ZIP、Plan、Handoff、Manifest、Checksums 完整 |

# 5. 一次性執行策略

RC3 整合安裝 → 一次 Push → Pages Deploy → 聚焦實機 QA → 宣告 Level 2.5 + 繁中完成

不再每個小修正重跑約 18 分鐘的完整 Audit。完整 Audit 只在最終需要量化差異時手動執行。

# 6. 不阻擋本次完成的後續項目

1,000+ 深層頁面逐頁繁中翻譯

原站搜尋後端與排名演算法

自建 Store Locator、Configurator、帳號與購物車後端

CMS 管理後台

所有商品頁逐頁 Pixel QA